Załącznik nr 6

UMOWA  
W dniu ........... r. w Wałbrzychu pomiędzy Gminą Wałbrzych -Zarządem Dróg i Komunikacji, 58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35 reprezentowanym przez:
1. Andrzeja Pięknego


- Dyrektora
zwanym dalej  "ZAMAWIAJĄCYM",  
a

........................................... prowadzącym działalność pod nazwą ....................................z siedzibą w......................., ul....................., zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .....................................pod numerem....., NIP................., REGON.....................,
zwanym dalej  „WYKONAWCĄ” została zawarta Umowa o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie rozstrzygniętego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ................roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego na zadaniu   pn.  Remont drogi gminnej nr 116856D Al. Podwale w  Wałbrzychu - etap II 
     (remont nawierzchni jezdni prawej - zewnętrznej), Zamawiający powierza a  

     Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do sprawowania nadzoru 
     inwestorskiego, zgodnie z warunkami zawartymi w niejszej umowie oraz :
a/ ofercie Inwestora Zastępczego,
   b/ specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     przy czym dokumenty określone w pkt. a)-b) stanowią integralną część umowy.
2. Nadzór inwestorski dotyczy zadania inwestycyjnego wraz z robotami dodatkowymi, o ile wystąpią i robotami uzupełniającymi, o ile rozpoczną się nie później niż 6 miesięcy od zakończenia zadania inwestycyjmego.

3. Zakres robót budowlnych do wykonania podlegających nadzorowi inwestorskiemu obejmuje:
a) remont konstrukcji nawierzchni jezdni na powierzchni ok. 27 9305 m2, polegający na :

· sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej – śr. grubość 8 cm, z pozostawieniem 
    destruktu w miejscu,
· wykonaniu warstwy podbudowy gr 30 cm poprzez wykonanie warstwy w technologii MCE z wykorzystaniem istniejących kruszyw ,  t.j. podbudowy tłuczniowej, destruktu  bitumicznego,  istniejącej warstwy  odcinającej z piasku,
· wykonaniu warstwy wiążącej grubości 6 cm z betonu asfaltowego (0/20),
· wykonaniu warstwy ścieralnej gr. 5 cm z SMA (0/12,8).

b) przebudowę nawierzchni zjazdów na powierzchni ok. 616 m2,
c) przebudowę konstrukcji nawierzchni istniejących zatok autobusowych na  

     powierzchni ok. 1117 m2,
d) wymianę nawierzchni chodników na powierzchni ok. 3 676 m2,
e) wymianę krawężników na długości ok. 7 408 m,
f) wykonanie drenażu Ø 100 mm na głębokości 1,2 – 1,5 m w pasie rozdziału na długości ok. 3 100 m,
g) wykonanie pasów zieleni,
h) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na powierzchni ok. 1 550 m2,
i) przebudowę górnej części studni rewizyjnych wraz z montażem płyt odciążających
    oraz  nowych włazów na studniach w jezdni - ok. 20 szt.,
j) regulację wysokościową urządzeń obcych - ok. 71 szt.
k) wymiana i przestawienie studzienek oraz wpustów ulicznych – ok. 21 szt.

3. Zamawiający oświadcza, że zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach środków finansowych zarezerwowanych w planie finansowym Zamawiającego na   2010 rok.
§ 2

Skład zespołu Inwestora Zastępczego

1. Nadzór inwestorski pełnić będzie Zespół w składzie:
1) Inspektor robót drogowych  
 -.........................,
2) Specjalista do spraw rozliczeń
 – ........................
2. Wykonawca działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Pełniąc czynności zastępstwa inwestycyjnego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.
3. Inspektor nadzoru wytypowany przez Wykonawcę do nadzorowania robót winni posiadać ważne dokumenty do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie przez cały okres trwania budowy.
§ 3
Obowiązki nadzoru inwestorskiego
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenionego w granicach dla umów starannego działania.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
1) pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim „Prawem budowlanym”,

2) współpracę z nadzorem autorskim,

3) zapewnienie pełnej obsługi rozliczeniowej,

4) przekazanie wykonawcy dziennika budowy,

5) wydawanie wszystkich poleceń na piśmie,

6) przekazanie wykonawcy robót terenu budowy i współudział w przejmowaniu przez wykonawcę terenów przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy,

7) współpraca z wykonawcami oraz osobami sprawującymi nadzór nad robotami branżowymi innych zadań realizowanych  przez inwestorów obcych w rejonie objętym projektem w okresie związania umową. Inwstor zastępczy nie jest zobowiązany do nadzorowania i odbioru poprawności technicznego wykonania prac realizowanych przez inwestorów obcych,
8) współudział, po zakończeniu robót, w przekazaniu użytkownikowi terenów przejętych na okres czasowy,

9) bieżący nadzór inspektora robót drogowych nad realizacją robót w okresie trwania budowy,

10) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania,

11) opiniowanie szczegółowych harmonogramów robót,

12) monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z za-aprobowanym harmonogramem robót,

13) upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania
dotyczące bezpieczeństwa  ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie
budowy) oraz że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

14) wyegzekwowanie zabezpieczenia przeciw pożarowego na terenie budowy oraz
utrzymania ogólnego porządku na budowie,

15) zapewnienie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska
w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych,

16) zatwierdzenie ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót i niezbędnych korekt tych rysunków,

17) opiniowanie, przedstawianych zamawiającemu do zatwierdzenia, rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego,

18) opracowanie wniosków na roboty zamienne oraz przedstawienie ich do akceptacji
zamawiającemu,

19) kontrolę źródeł pozyskania materiałów oraz uprawnień i świadectw potwier-dzających umiejętność personelu realizującego roboty np. obsługę maszyn,

20) zatwierdzenie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót,

21) sprawdzenie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopu-szczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi
w art.5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 62, poz.628),

22) czuwanie nad jakością wykonywanych robót,

23) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej
standardu,

24) kontrolę jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami i specyfikacjami technicznymi,

25) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

26) przygotowywanie dla zamawiającego okresowych sprawozdań zawierających
informacje dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz działalności nadzoru inwestorskiego w formie uzgodnionej z zamawiającym,

27) sporządzanie wspólnie z wykonawcą robót budowlanych informacji o zmianach
w realizacji robót,

28) organizowanie, minimum raz w miesiącu, rad budowy dotyczących postępu robót
z udziałem zamawiającego, wykonawcy robót i Inwestora zastępczego oraz sporządzenie protokołu dla zainteresowanych stron,

29) prowadzenie korespondencji i dokumentacji,

30) weryfikację rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót,

31) weryfikację robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powyko-nawczych,

32) weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do stosownego organu,

33) organizację oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych, końcowego 
i ostatecznego tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego
przeprowadzenia odbiorów, łącznie z powołaniem komisji,

34) w okresie gwarancji i rękojmi, raz w roku, dokonanie przeglądu technicznego przedmiotu zamówienia, łącznie z Wykonawcą w obecności Zamawiającego. Po wykryciu wad i usterek Inwstor zastępczy nadzoruje ich usunięcie przez Wykonawcę oraz dokonuje odbioru po ich usunięciu,

35) rozliczenie wykonawcy robót pod względem rzeczowym i finansowym,

36) przygotowanie świadectw wykonania i przejęcia,

37) sporządzanie wniosków o naliczenie kar umownych,

38) dostarczanie zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego
ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji
inwestycji,

39) wypełnianie obowiązków określonych dla Inwestora Zastępczego i inspektorów
nadzoru w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót,

40) przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez zamawiającego z przedstawicielami mediów,
4. Wykonawca winien uzyskać odrębne zatwierdzenie Zamawiającego dla wprowadzenia wszelkich zmian związanych:

1) ze zmianą zatwierdzonej kwoty umownej,

2) ze zmianą czasu na ukończenie robót.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące informowanie Zamawiającego
o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, wzrost kosztu budowy lub opóźnienie realizacji terminu wykonania robót.
6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia szacunkowej oceny wpływu oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności na dodatkowe koszty, które mogą być poniesione przez Zamawiającego lub datę zakończenia robót budowlanych. Wykonawca przedstawi to oszacowanie w terminie podanym przez Zamawiającego.
7. Przy opracowywaniu i rozpatrywaniu propozycji prowadzących do uniknięcia skutków, o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym.
§ 4
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże do dyspozycji Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej dla celów realizacji przedmiotu umowy, dokumentację przetargową oraz umowę z Wykonawcą robót budowlanych w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy pełne sfinansowanie zadania inwestycyjnego do wysokości poniesionych kosztów z bieżącym zapewnieniem środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania inwestycji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytowania budowy i uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu i jakości robót, jak również do zgłaszania ewentualnych wniosków i opinii w sprawach realizacji  zadania.

4. Zgłoszone wnioski, uwagi i zastrzeżenia Wykonawca rozpatrzy i uwzględni,
o ile nie będą one sprzeczne z zawartą umową, dokumentacją techniczną, obowią-zującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, a o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach powiadomi Zamawiającego.

§ 5
Termin realizacji

1. Nadzór inwestorski należy realizować od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót aż do zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania, przy czym za zakończenie prac związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego uważa się zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego, ostateczne finansowe rozliczenie zadania oraz upływ terminu rękojmi lub gwarancji na prace budowlane:
1). termin rozpoczęcia zastępstwa inwestycyjnego
-
od  daty podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawca robót 
2). termin zakończenia zastępstwa inwestycyjnego
-
do zakończenia okresu rękojmii i gwarancji  przedmiotowego zadania.

2. Planowany termin realizacji robót budowlanych:
1). rozpoczęcie robót– liczone od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy,
2). zakończenie robót – 30 września 2010roku.
3. Gwarancja jakości udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę robót została ustalona na okres co najmniej 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
§ 6
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres realizacji robót  budowlanych, do dnia ich odbioru końcowego.  

2. Dokumenty ubezpieczeniowe stanowią integralną część umowy.
§ 7
Wynagrodzenie Inwestora zastępczego
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności określonych w § 3 ust.3 ustala się w formie ryczałtu ustalonego na kwotę .............zł brutto (słownie:.......................................................................................... złotych,)         tj. ................zł netto plus podatek VAT. Powyższa kwota ryczałtowa obejmuje okres realizacji zadania oraz ustalony okres rękojmi za wady.
2. W przypadku nie dojścia do realizacji robót budowlanych, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 regulowane będzie przez Zamawiającego w oparciu o faktury miesięczne Wykonawcy wystawiane zgodnie z harmonogramem płatności.
4. Harmonogram płatności ustala się na podstawie ilości miesięcy trwania robót budowlanych. Kwota należna Wykonawcy w danym miesiącu będzie równa ilorazowi 100% wynagrodzenia określonego w ust. 1 i ilości miesięcy trwania robót budowlanych.
5. Faktury Wykonawcy będą zrealizowane w drodze przelewu w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu na konto bankowe Wykonawcy w banku ................. Nr.......................................
6. Faktury należy adresować: Zarząd Dróg i Komunikacji , ul. Armii Krajowej 35, 58 -302 Wałbrzych,  NIP 886 24 82 604.
7. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT w trakcie trwania umowy strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto o skutki tych zmian od następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpi zmiana.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.    Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przed podpisaniem umowy.

3.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ............. zł. (słownie: ................ złotych).

4.    W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, kwota zabezpieczenia zostanie wpłacona na wskazany przez Zamawiającego oprocentowany rachunek bankowy.

5.   Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednym lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień  publicznych.
6.    Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie zamówienia (70%      

całości zabezpieczenia) stanowiąca kwotę  ................ zł.  zostanie zwolniona w ciągu  

30 dni od wykonania całego zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie   

wykonane. 
7.    Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu i należnego oprocentowania  nastąpi w kwocie i terminie określonym w ust. 6, po odliczeniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
8.   Wysokość kwoty służąca do zabezpieczenia roszczeń wynikających z rękojmi za wady będzie wynosić 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. .................... zł. i zostanie zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
9.  Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny rodzaj określony w ustawie - Prawo zamówień publicznych.
§ 9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy:

1). Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z umowy lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 2 tygodnie,
2). Wykonawca nie wykonuje właściwie swoich obowiązków i mimo zwrócenia na to uwagi oraz wezwania Zamawiającego, nie wykazuje poprawy,
3). firma Wykonawcy została postawiona w stan likwidacji lub upadłości.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Strony mogą rozwiązać umowę za ich obustronną zgodą i w ciągu 45 dni od rozwią-zania umowy dokonują rozliczenia wykonanych czynności.
§ 10
Kary umowne
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nie rozpoczęcia lub przerwania wykonywania przedmiotu zamówienia nie wynikającego z winy Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania kar.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:
 1).   za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % wartości całego wynagrodzenia netto, określonego § 7 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:
1). za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości całego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 umowy.
2). za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmii zadania, spowodowane brakiem staranności Wykonawcy karę w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1, 
4. W razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

§ 11
Zmiany w umowie
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy, chyba że Zamawiający  przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
§ 12
Rozstrzyganie sporów
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 13
Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 14
W sprawa nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze umowy dla Zamawiającego i 1 egzemplarz umowy dlaWykonawcy.


ZAMAWIAJĄCY 


 

WYKONAWCA
PAGE  
- 5 -

