Załącznik nr 2 – projekt umowy
UMOWA  Nr   ………………………../ 2010
Zawarta w dniu …………………… 2010 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych - Zarządem Dróg i Komunikacji z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 35, zwanym dalej Zamawiającym,  reprezentowanym przez : 
     …………………………………………………………… - …………………………………………………………..

a 
firmą:…..……………………………………… z siedzibą ……………………………………… w ………………………..…………………….. 
przy ul…………………………………….., zarejestrowaną:…………………………………………………………………………………… na podstawie…………………………………………………………,reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………..….
zwanym dalej Wykonawcą
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz.1655 z późn. zmianami) w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości poniżej 14.000 Euro, została zawarta  Umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, zaś Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia
w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. 11 Listopada w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą łącznie ze skrzyżowaniami wraz z zasilaniem”
2. Wykonawca obowiązki, o których mowa w ust.1, sprawować będzie w sposób i na zasadach określonych w Prawie Budowlanym i przepisach szczegółowych, z uwzględnieniem umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych.
3. Wykonawca powierza pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ……………………………………………………… i  świadczą, że Inspektor Nadzoru posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr………………... z dnia……………………. roku, wydanych przez…………………………………………………………….. 
§ 2

1. Czas trwania nadzoru inwestorskiego, zadania określonego w §1, ustala się do 30 dnia od daty odbioru końcowego zadania (termin wykonania zadania obligatoryjny dla firmy realizującej do dn. 15 lipca 2010r.) oraz udział w odbiorach w czasie trwania gwarancji oraz po upływie rękojmi          i okresu gwarancyjnego.
2. Wizytacje na budowie będą się odbywać w zależności od stanu zaawansowania robót, bieżących potrzeb oraz każdorazowo na telefoniczne wezwanie Zamawiającego. Nie ogranicza się ilości wizyt na budowie w ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru 

§ 3

1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w przepisach  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.  z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)  oraz wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności:  
1)  Osobisty pobyt Inspektora Nadzoru na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu, czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót. 

2) Zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placu budowy. 

3) Zapoznanie się i egzekwowanie postanowień umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót.

4) Wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót. 

5) Uzgodnienie z wykonawcą robót procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji. 

6) Wydawanie wykonawcy robót poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego.
7) Inicjowanie przynajmniej 1 raz w miesiącu i prowadzenie Rady Budowy, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie. Organizowanie Narad Roboczych w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż co 2 tygodnie, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami, 

8) Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, 

9) Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót. 

10) Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż. 
11) Dokonywanie bieżącej analizy kosztów zadania, sprawdzanie i ocena prawidłowości dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym. W przypadku stwierdzenia możliwości przekroczenia całkowitej wartości robót objętych umową Zamawiającego z wykonawcą robót niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie. 
12) Sprawdzanie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę robót na podstawie zatwierdzonych i podpisanych protokołów odbioru w ciągu 3 dni roboczych od daty ich przekazania przez wykonawcę.
13) Przyjmowanie wniosków od wykonawcy robót o przesunięciu terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu) zaopiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu.
14) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywania ich do użytkowania. 

15) Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz.
16) Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na budowę czy przekroczeniem całkowitej wartości  robót objętych umową Zamawiającego z wykonawcą robót.
17) Prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy wykonawca robót nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu. 

18) Żądanie usunięcia przez wykonawcę robót ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia wykonawcy robót kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad.
19) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli. 

20) Przygotowanie oraz udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, (w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru, sprawdzenia i potwierdzenia poprawności przygotowanych przez wykonawcę robót dokumentów odbiorowych, po okresie rękojmii, gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
21) Przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru.
22) Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad. 

23) Kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, ( zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne) warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy.
24) Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. 

25) Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiąg Obmiaru, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. 

26) Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót ubezpieczenia placu budowy przez cały okres budowy.
27)  Dokonanie końcowego rozliczenia rzeczowego i finansowego inwestycji w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru.
2. Ustala się następujące terminy związane z realizacją przedmiotu umowy: 

1) dla zakresu określonego w ust.1 pkt 14) - 3 dni od daty zgłoszenia potwierdzonym wpisem do dziennika budowy i powiadomienia przez wykonawcę robót o tym fakcie inspektora nadzoru;

2) dla zakresu określonego w ust.1 pkt 22) – dla potrzeb odbioru częściowego to 3 dni, a dla potrzeb odbioru końcowego przedmiotu umowy to 7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę do sprawdzenia operatu kolaudacyjnego; 

3) dla zakresu określonego w ust.1 pkt 25) – 3 dni od daty zgłoszenia gotowości przekazania ich przez Wykonawcę;

4) przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę robót i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia kompletnych dokumentów odbiorowych.
§ 4

Inspektor Nadzoru nie może powierzać wykonania swoich obowiązków innym osobom bez zgody Zamawiającego  wyrażonej na piśmie.

§ 5

1. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową jest przedstawicielem Zamawiającego, zlecającego roboty budowlane określone w § 1 ust.1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że wykonawcą robót budowlanych będzie: ………………………………………………………………………………………………………………………
§ 6

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót , to Inspektor Nadzoru ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

2. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających.
§ 7

1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 niniejszej umowy ustala się na kwotę ……………………..zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………….) i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 regulowane będzie przez Zamawiającego w oparciu o faktury częściowe Wykonawcy wystawiane do łącznej wysokości 70% tego wynagrodzenia.
3. Pozostałe 30% wynagrodzenia Zamawiający wypłaci Wykonawcy po bezusterkowym końcowym odbiorze zadania przez Zamawiającego.

4. Faktury Wykonawcy będą zrealizowane w drodze przelewu w terminie 21 dni od daty dostarczenia ich Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy w banku :
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Faktury należy adresować: Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu , ul. Armii Krajowej 35, 
58 -302 Wałbrzych,  NIP 886 24 82 604.

6. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

§ 8

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umownych określonych w §3 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne od każdej czynności przewidzianej umową w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w jej wykonaniu, liczonych od upływu terminu przewidzianego na wykonanie tej czynności. 

§ 9

Zamawiający może odstąpić od umowy  ze skutkiem natychmiastowym:
1)
z własnych uzasadnionych przyczyn
2)
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności niezrealizowania § 3 umowy.
§ 10

Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec miesiąca.
§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Strony ustalają, że Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego będzie sądem rozstrzygającym spory wynikłe na tle niniejszej umowy.  

§ 13

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA:



   
     

  ZAMAWIAJĄCY:










