UMOWA  NR  ......../2010

W dniu ................2010 r. w Wałbrzychu pomiędzy Gminą Wałbrzych - Zarządem  Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, z siedzibą przy  ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych, reprezentowanym przez:

## Andrzeja Pięknego - Zastępcę Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

..................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie rozstrzygniętego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ................... 2010 roku roboty w zakresie utwardzenia terenu płytami betonowymi na ul. Basztowej 17-23 w Wałbrzychu.

- Zakres robót obejmuje:

- roboty rozbiórkowe (rozebranie krawężników 15x30cm na podsypce cementowej piaskowej, rozebranie ław pod krawężniki z betonu, muru z bloczków betonowych, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych),

- roboty ziemne – wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I - V,

- roboty związane z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni,

- roboty związane z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej grubości 15 cm,

- roboty związane z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 20 cm,

- roboty związane z wykonaniem nawierzchni z płyt betonowych ażurowych grubości 10 cm na podsypce grubości 5 cm.

- Wykonawca może wykonać za pomocą podwykonawców zakres robót wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie - załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi mieć formę pisemną oraz musi zawierać zakaz dalszego podwykonawstwa.

§ 2

Termin realizacji zamówienia: do 6 grudnia 2010 r.

§ 3

- Za termin rozpoczęcia realizacji zadania uważa się dzień podpisania niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ukończonego przedmiotu umowy od Wykonawcy oraz do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia.

- Wykonawca oprócz obowiązków wymienionych w § 1 umowy zobowiązuje się do:

- usuwania wad w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty powzięcia zawiadomienia o zaistniałych wadach,

- uporządkowania terenu budowy, które nastąpi nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego,

- dokumentowania ilości wykonanych robót,

- zorganizowanie zaplecza budowy,

- opracowanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót łącznie z uzgodnieniami i zatwierdzeniem,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz z docelową organizacją ruchu),

- stosowanie się podczas prowadzenia remontu do wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo,

- zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót,

- wbudowywanie materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedstawienie Inspektorowi nadzoru wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed rozpoczęciem robót,

- zapewnienie miejsca wywiezienia, składowania, utylizacji bądź recyklingu gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki,

- usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz zapisami w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że zawarł umowy ubezpieczeniowe w następującym zakresie:

  - od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wszystkich osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

  - od kradzieży materiałów i sprzętu znajdujących się na placu budowy, od ognia, powodzi 
i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów i sprzętu, związanych z przeprowadzeniem robót,

  - od zniszczenia własności prywatnej, spowodowanej działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy

- Dokumenty, o których mowa stanowią załączniki do niniejszej umowy.

§ 5

      - Wartość robót objętych niniejszą umową wynosi:

netto ...........zł. (słownie: ...............................................................................................zł. ...../100), wynagrodzenie brutto  ................ zł. (słownie:......................................................................  ......................................................................................zł. ...../100) w tym podatek VAT ................... zł. tj. ........ %.

2. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót oraz cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy w terminie 30 dni licząc od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

4. Faktury powinny być adresowane na Gminę Wałbrzych - Zarząd Dróg i Komunikacji, ul. Armii Krajowej 35, 58– 302 Wałbrzych , NIP 886 24 82 604.

5. Należność zostanie uregulowana z rachunku bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy ..............................................................................................................

6. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

7. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy liczony od następnego dnia od daty odbioru końcowego robót.

§ 7

W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, terminy usuwania wad przez Wykonawcę nie mogą być dłuższe niż 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach.

§ 8

- Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający z Inspektorem nadzoru i sporządzą protokół z ich przejęcia, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

  - Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego,

  - podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone na piśmie przez Inspektora nadzoru,

  - jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego,

  - jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)     jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

b)    jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad).

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Dokonanie odbioru po upływie rękojmi za wady nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.

- Dokonanie odbioru pogwarancyjnego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancji.

§ 9

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ............. zł (słownie: ................ złotych).

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, kwota zabezpieczenia zostanie wpłacona na wskazane przez Zamawiającego oprocentowane konto depozytowe.

- Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednym lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1  ustawy Prawo zamówień  publicznych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  należy wnieść przed  podpisaniem umowy.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% całości zabezpieczenia) stanowiącą kwotę  ................ zł  zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonane.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu i należnego oprocentowania nastąpi w kwocie i terminie określonym w pkt. 6, po odliczeniu kosztów  związanych 
z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Wysokość kwoty służąca do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosić 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. .................... zł i zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

- Strony ustalają odpowiedzialność w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

a)   Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł.,

- za każdy dzień opóźnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie usuwania wad w wysokości 150,00 zł.,

- z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 5.000,00 zł.,

  - z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca może naliczyć karę umowną w wysokości 5.000,00 zł.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

# w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- Wykonawca nie przystąpi do robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

- Wykonawca przerwie wykonywanie robót bez uzyskania zgody Zamawiającego na okres powyżej 7 dni.

- W przypadku określonym w ust. 1 lit. a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

§ 12

1. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:

a) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy,

b) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy,

c) osób wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, oraz że osoby te będą spełniały warunki opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d) innych postanowień umownych w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy,

e) innych – mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron

f) w przypadkach określonych w niniejszej umowie.

2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że istnieją przesłanki określone w ust. 1.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 wymagają akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Załącznik nr 2 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.

  - Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

§ 17

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA