Załącznik nr 12

UMOWA  NR  ......./2010

zawarta w dniu   …………………. w Wałbrzychu  pomiędzy:

Gminą Wałbrzych - Zarządem  Dróg i Komunikacji, 58-302 Wałbrzych ul. Armii              Krajowej 35,  reprezentowanym przez:

..........................................................................................................

zwanym dalej  „Zamawiającym”

a

........................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie   zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia .................. zobowiązuje się do wykonania robót pn.: „Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (z wyłączeniem  sygnalizacji świetlnej) oraz wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” zgodnie z warunkami zawartymi w umowie oraz w:

a) ofercie Wykonawcy,

b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) szczegółowej specyfikacji technicznej (oznakowanie pionowe),

d) specyfikacji technicznej wykonania robót (oznakowanie poziome).

Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu:

a) w terminach wskazanych przez Zamawiającego oraz w trybie natychmiastowym                                wraz z zabezpieczeniem ich w ciągu 1 godziny od powiadomienia lub zgłoszenia przez Zamawiającego, Policję, Straż Miejską, Urząd Miejski w Wałbrzychu w razie braku możliwości natychmiastowego usunięcia awarii,

b) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.                    w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz oświadcza, że wymiary oznakowania pionowego przyjmować będzie wg załączników nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia                 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

3. Zakres zamówienia na roboty oznakowania poziomego obejmuje:

a)  jednorazowe odnowienie istniejącego oznakowania poziomego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 15 czerwca 2011 r., z uwzględnieniem kolejności uzgodnionej z Zamawiającym,

b) odnowienie przejść dla pieszych przy szkołach na podstawie odrębnej dyspozycji  Zamawiającego w terminie do 19 sierpnia 2011 r.,

c) wykonywanie w trakcie obowiązywania umowy oznakowania poziomego na podstawie sporządzonych projektów organizacji ruchu lub wg wskazań Zamawiającego, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Prace należy wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, określonych                        w specyfikacji technicznej wykonania robót (załącznik do umowy), zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami.

§ 2

Termin realizacji zamówienia:  365 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………………….

§ 3

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest ………………………………..……, tel. ………………

2. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego                     z umową i specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umowy.

3. W uzasadnionych przypadkach (związanych np. z nieobecnością przedstawiciela Zamawiającego w pracy), zadania przedstawiciela Zamawiającego wymienionego w ust. 1, określone w niniejszej umowie będzie wykonywał inny uprawniony pracownik Zamawiającego.

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik (pracownik nadzorujący wykonanie robót): p.  ..................................................., tel. .......................................................... .

§ 4

1. Terminy realizacji robót na utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu określa się na 1 dzień w przypadku zlecenia robót w trybie natychmiastowym (awaryjnym).

2. Terminy realizacji pozostałych robót na utrzymanie oznakowania pionowego określa się na 14 dni, o ile Zamawiający nie określi innego terminu.

3. Terminy realizacji pozostałych robót dot. urządzeń bezpieczeństwa ruchu określone zostaną każdorazowo w zleceniu Zamawiającego.

4. Zlecenie robót do wykonania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zostanie wysłane przez Przedstawiciela Zamawiającego faxem wraz z określeniem terminu ich wykonania.

5. W przypadku nie dotrzymania terminu określonego w ust. 1 Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mające miejsce na drodze, wynikające z niewłaściwego oznakowania.

6. Wykonawca oświadcza, że zapewni dyżur telefoniczny i będzie dyspozycyjny w sytuacjach awaryjnych od godz. 6:00 do godz. 22:00 w dni robocze, oraz przez całą dobę w dodatkowe dni wolne od pracy, niedziele i święta. Osobą do kontaktów z Zamawiającym w  przypadku prac awaryjnych jest p. ………………………………………,   tel. …………………..,  tel. kom. ………………..…… .

7. Przekazanie terenu budowy na wykonanie oznakowania poziomego nastąpi w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia gotowości Wykonawcy do wykonania robót, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

8. Zamawiający wyda dyspozycję o rozpoczęciu robót na wykonanie oznakowania poziomego   w protokołach typowania robót.

9. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco rejestr ustawionego oznakowania pionowego z podaniem daty, godziny i lokalizacji oraz przekazywania go sukcesywnie (w sposób ustalony z Zamawiającym) lub na każde żądanie Zamawiającego.

§ 5

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy na utrzymanie oznakowania pionowego           i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu cenowym oraz wykazie stawek i narzutów.

Sposób naliczenia wynagrodzenia będzie wymagał przemnożenia cen jednostkowych netto podanych w formularzu cenowym oraz wykazie stawek i narzutów przez ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Przedstawiciela Zamawiającego robót, powiększony o należny podatek od  towarów i usług VAT.

Ceny nowych znaków i ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym oraz wykazie stawek 
i narzutów będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy.

2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy na wykonanie oznakowania poziomego Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu cenowym oraz wykazie stawek i narzutów Wykonawcy.

Sposób naliczenia wynagrodzenia będzie wymagał przemnożenia cen jednostkowych netto podanych w formularzu cenowym oraz wykazie stawek i narzutów przez ilość wykonanych
i odebranych przez Przedstawiciela Zamawiającego robót, powiększony o należny podatek VAT.

Ceny jednostkowe będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Rozliczenie dla robót, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy nastąpi jednorazowo fakturą VAT po zakończeniu i odbiorze robót. Dla pozostałych robót, zgodnie z zakresem określonym w zleceniu lub w protokole typowania, rozliczenie nastąpi każdorazowo fakturą VAT po ich zakończeniu i odbiorze przez Zamawiającego.

4. Inne naprawy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, nie ujęte 
w formularzu cenowym oraz wykazie stawek i narzutów będą kalkulowane odrębnie w oparciu 
o katalogi KNR 2-31, KNR 2-01 oraz  następujące składniki cenotwórcze:

robocizna bezpośrednia			-	............... zł/r-g

koszty zakupu materiałów od M		-	.........%

koszty pośrednie od R i S			-	.........%

zysk	 od R ,S ,Kp				-	.........%

oraz kalkulacje własne (zakładowe), uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego.

5. W przypadku robót, o których mowa w ust. 4 ceny materiałów i pracy sprzętu (nie ujęte                     w wykazie stawek i narzutów) będą  aktualne  wg  faktur zakupu i najmu dokonanego  przez Wykonawcę,  ale nie wyższe niż średnie ceny publikowane w kwartalnych biuletynach cen „SEKOCENBUD” dla danego roku kalendarzowego. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do okazania faktur do wglądu.

6. Rozliczenie robót, o których mowa w ust. 4 następować będzie fakturą częściową za roboty objęte protokołem typowania, po sprawdzeniu ilości i jakości robót przez Przedstawiciela Zamawiającego.

7. W przypadku montażu nowych znaków do rozliczenia musi być dołączony wykaz znaków              z dokładnymi terminami ich ustawienia w terenie (dzień, miesiąc, rok). Dla znaków zakazu decydujących o zdrowiu i życiu kierowców i pieszych w wykazie należy również podać godzinę ich ustawienia.

8. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT w trakcie trwania umowy  strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto o skutki tych zmian.

9. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 6

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi, dokonał przeglądu istniejącego oznakowania i uwzględnił te wszystkie elementy             w złożonej ofercie.

§ 7

1. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały, poza materiałami z odzysku, zostaną zakupione i dostarczone na plac budowy przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w dyspozycji minimalnej liczby znaków drogowych pionowych (rozmiar średni S), posiadających podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, określonych w załączniku nr 1 do umowy. Znaki drogowe ustawiane na terenie miasta Wałbrzycha mają spełniać wymagania dla nowych znaków drogowych  i posiadać aprobaty techniczne oraz certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa.

3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o materiałach z odzysku, które następnie oceni Przedstawiciel Zamawiającego i według dyspozycji Przedstawiciela Zamawiającego materiały te ulegną likwidacji lub pozostaną w dyspozycji Wykonawcy w celu ich naprawy i użycia w innym miejscu.

4. Na koniec umowy Wykonawca sporządzi sprawozdanie (rozliczenie końcowe) w którym wykaże ilości materiałów (znaków drogowych, słupków, barier zabezpieczających itp.) nadających się do naprawienia, po naprawie umieszczonych na drogach i tych które oczekują na dalszą naprawę.

5. Materiały (farby, mikrokulki szklane) do poziomego oznakowania dróg mają odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w drogownictwie                   i wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania robót, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

6. Każdy materiał użyty przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg (farby, mikrokulki szklane) musi posiadać świadectwo jakości – aprobaty techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub inne instytuty posiadające akredytacje do ich wydawania.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonane oznakowanie poziome gwarancji na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji  na utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla poszczególnych robót wynosi:

a) na nowe znaki 3 lata,

b) dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery) 3 lata

licząc od daty odbioru końcowego robót.

3. Okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome wynosi 6 miesięcy, liczone od daty odbioru końcowego robót w przypadku oznakowania cienkowarstwowego.

§ 9

1. Koszt usunięcia usterek i wad powstałych z winy Wykonawcy obciąża Wykonawcę.

2. W przypadku wystąpienia usterek i wad w okresie gwarancji, terminy ich usuwania przez Wykonawcę dla poszczególnych robót zostaną ustalone przez Zamawiającego i Wykonawcę. Terminy te nie mogą być dłuższe niż 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach.

§ 10

1. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczeniową (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokument ten (polisa) stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zapewni ciągłość ubezpieczeń przez cały okres realizacji umowy. W wypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krótszy niż okres obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawiać w kolejnych latach obowiązywania polis dowody ubezpieczeń zapewniające ich ciągłość. Wykonawca będzie dostarczać kopie polis  w terminie do 15 dni po upływie okresu obowiązywania poprzednich umów ubezpieczenia.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody związane                                   z wykonywaniem przez niego przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy 
i przeprowadzenie procedury wyjaśniającej, zgodnie z warunkami określonymi w polisie.

§ 11

1. Odbiór robót na utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu zostanie dokonany przez Zamawiającego w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości  robót do odbioru i przedstawienia protokołu odbioru wykonanych robót.

2. Czynności związane z odbiorem robót na utrzymanie oznakowania poziomego obejmują:

a) Wykonawca robót przygotuje do odbioru i przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego operat kolaudacyjny, w skład którego wejdą następujące dokumenty:

- obmiary robót i kosztorys dla wykonanego zakresu robót z dokładną ich lokalizacją,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnego oznakowania i formalną zgodę Zamawiającego na dokonane zmiany,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót na odebranym odcinku robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

- świadectwa jakości (aprobaty techniczne, certyfikaty) użytych materiałów.

b) Odbiór robót zostanie dokonany w ciągu 5 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru.

3. W przypadku stwierdzenia usterek i wad w wykonanych robotach, o których mowa w ust. 1              i ust. 2  Zamawiający przerwie odbiór  i ustali z Wykonawcą termin usunięcia usterek i  wad oraz termin ponownego odbioru.

4. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia upływu okresu gwarancji.

§ 12

1. Zamawiający, z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 3-6 umowy, zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy w terminie 30 dni licząc od daty przedłożenia w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.

2. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w  PKO BP O/Wałbrzych Nr 40 1020 5095 0000 5102 0011 3845 na konto Wykonawcy  .........................................................................

§ 13

1. Strony ustalają odpowiedzialność w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach - Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary pieniężne:

a) za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót na utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w wysokości 1% wartości robót brutto za wykonany przedmiot odbioru,

b) za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót oznakowania poziomego w wysokości 1% wartości robót brutto za wykonany przedmiot odbioru,

c) za opóźnienie w terminowym usunięciu usterek i wad oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w wysokości 1% wartości robót brutto za wykonany przedmiot odbioru 
(w którym stwierdzono usterki i wady) za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek i wad,

d) za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze prac na utrzymanie oznakowania poziomego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przedmiotu odbioru objętego usterkami i wadami,

e) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w kwocie 15.000,00 zł.

2.Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień opóźnienia                    w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 1% wartości robót brutto.

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Jeżeli Wykonawca:

a) pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych nie przystępuje do robót,

b) pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych przerywa prace bez zgody Zamawiającego

umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym.

4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron.

§ 15

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących istotnych postanowień umownych:

- w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy,

- osób wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, oraz że osoby te będą spełniały warunki opisane w SIWZ,

- zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy,

- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody 
o znacznych rozmiarach,

- zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

§ 16

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- załącznik nr 1 – Wykaz znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu znajdujących się w bazie Wykonawcy,

- załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy i formularz cenowy oraz wykaz stawek i narzutów,

- załącznik nr 3 – Szczegółowa specyfikacja techniczna (oznakowanie pionowe),

- załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna wykonania robót (oznakowanie poziome),

- załącznik nr 5 – Wymagania dla nowych znaków drogowych,

- załącznik nr 6 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- załącznik nr 7 – polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.

§  19

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 otrzymuje Zamawiający, a 1 Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA