zał. Nr 3

do umowy Nr …………..

z dnia …………………..

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Specyfikacja czynności dla robót objętych ryczałtem

- W zakres objętych ryczałtem usług realizowanych przez Wykonawcę, a dotyczących bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń przystankowych wchodzą następujące czynności:

  - bieżąca kontrola stanu technicznego konstrukcji i wyposażenia wiat przystankowych  różnego typu. W skład ich wyposażenia wchodzi: znak przystankowy D-15, tabliczka lub gablota na rozkłady jazdy /słupek przystankowy, ławki zamontowane na wiatach lub wolnostojące oraz kosze,

  - konserwacja elementów wyposażenia wiat przystankowych oraz niezwłoczna likwidacja stwierdzonych uszkodzeń i zniszczeń konstrukcji powstałych na skutek wandalizmu, kolizji drogowych, działania sił przyrody lub zużytych w sposób naturalny,

  - bieżąca wymiana rozkładów jazdy dostarczonych przez Zamawiającego,

  - mycie wiat dwa razy w roku – po 40 szt. w terminach do 29 kwietnia 2011 r. i do              30 września 2011 r.,

  - malowanie wiat w ilości 25 szt. rocznie w terminie do 30 czerwca 2011 r.,

  - wywieszanie i zdejmowanie mapek oraz komunikatów o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej,

  - ustawianie słupków awaryjnych,

  - wymiana znaków przystankowych D-15,

  - uzbrajanie nowo ustawionych wiat w tablice pod rozkłady jazdy,

  - montaż i demontaż istniejących oraz dostarczonych przez Zamawiającego koszy stacjonarnych (nie więcej niż 10 w trakcie realizacji umowy),

  - bieżące usuwanie nielegalnych reklam z wiat przystankowych,

  - bieżące zmywanie malunków (graffiti) z wiat przystankowych,

  - bieżące usuwanie śniegu z dachów wiat.

UWAGA! Zamawiający przekaże Wykonawcy

- do końca marca 2011 r. wykaz wiat do malowania,

- do końca marca 2011 r. i do końca lipca 2011 r. wykaz wiat do mycia.

Do wykonania zakresu usług Wykonawca powinien posiadać:

- samochód dostawczy min. 0,9 t,

- agregat przewoźny (przenośny) prądotwórczo-spawalniczy,

- 2 drabiny,

- 2 wiertarki,

- myjkę ciśnieniową,

- 2 szlifierki kątowe,

- zgrzewarkę punktową,

- giętarkę do blachy,

- nożyce gilotynowe,

- materiały potrzebne do usuwania uszkodzeń i zniszczeń urządzeń przystankowych.

Za wykonanie zakresu prac określonych w pkt. 1.1 – 1.13 Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, w skład którego wchodzą:

- koszty robocizny,

- zakup drobnych materiałów takich jak: nity, gwoździe, śruby, nakrętki, elektrody, drut spawalniczy, materiały do szlifowania, odrdzewiania itp. oraz środków do mycia wiat 
i środków do usuwania graffiti, zwanych w SIWZ i umowie materiałami drobnymi,

- koszty użytkowania narzędzi i urządzeń technicznych wyszczególnionych w pkt. 5.3) SIWZ.

Wykonawca we własnym zakresie zaopatruje się w materiały niezbędne do realizacji umowy.

Wartość zakupionych materiałów drobnych przeznaczonych na naprawę i utrzymanie urządzeń przystankowych  dla robót objętych ryczałtem nie powinna przekroczyć 3.500,00 zł. brutto z VAT miesięcznie. Przekroczenie ww. limitu na zakup materiałów może nastąpić po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zamawiający na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę faktury zwróci koszty związane z zakupem materiałów drobnych przeznaczonych np. na naprawę, malowanie i mycie urządzeń przystankowych.

Do należytego i terminowego wykonania prac Wykonawca zatrudni niezbędną liczbę pracowników (minimum 3 pracowników na stanowiskach robotniczych i 1 pracownik nadzoru), a w przypadku okresowego zwiększenia prac Wykonawca przewidzi możliwość zwiększenia liczby pracowników bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiający wymaga w celu łatwiejszego kontaktu z Wykonawcą wyposażenia pracownika                   z nadzoru w telefon komórkowy.

- Specyfikacja czynności dla robót  nie objętych ryczałtem

2. Poza ryczałtem Wykonawca będzie wykonywał inne prace związane z bieżącym utrzymaniem           i konserwacją urządzeń przystankowych w oparciu o zlecenie Zamawiającego, w zakresie między innymi:

  - remontu lub naprawy wiat,

  - demontażu i montażu istniejących wiat przystankowych (wraz z ich czasowym  składowaniem),

  - montażu nowych wiat zakupionych przez Zamawiającego,

  - dodatkowego malowania wiat poza limitem objętym ryczałtem w przypadku zniszczenia wiat w związku z ich pomalowaniem graffiti,

  - wykonania i montażu nowych ławek (bez oparcia i z oparciem) na przystankach autobusowych,

  - montażu słupków informacyjnych (gablot),

  - wykonania (utwardzenia) nawierzchni pod wiatami,

  - zakupu nowych koszy stacjonarnych wraz z ich montażem.

Za realizację prac wymienionych w pkt. 2.1 – 2.8 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys sporządzony w oparciu o wycenę własną z zastosowaniem dostępnych katalogów KNR, norm zakładowych i składników cenotwórczych określonych w formularzu cenowym (stawka robocizny kosztorysowej, wskaźnik kosztów zakupu, wskaźnik kosztów pośrednich, wskaźnik zysku).

Wyżej wymienione prace Wykonawca będzie prowadził wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego. Przed przystąpieniem do zleconych prac Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu wycenę własną (kalkulację) na ich wykonanie. Po uzyskaniu akceptacji przedłożonej kalkulacji Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania prac.

- Pozostałe postanowienia

Wszystkie prace wyszczególnione w pkt. od 1.1 do 1.13.  oraz w pkt. od 2.1. do 2.8. Wykonawca wykonuje samodzielnie, lub z udziałem podwykonawców w zakresie określonym w ofercie,               z uwzględnieniem bieżących zleceń Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do codziennego wykonywania prac fachowo i rzetelnie.

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dyżurów telefonicznych od godz. 6:00 do godz. 22:00             w dni robocze, w dodatkowe dni wolne od pracy oraz w niedziele i święta, gwarantujących stały kontakt telefoniczny Wykonawcy z Zamawiającym oraz Strażą Miejską, Policją i Urzędem Miejskim w Wałbrzychu.

Wykonawca ma obowiązek od godz. 6:00 do godz. 22:00 w dni robocze, w dodatkowe dni wolne od pracy oraz w niedziele i święta, do usuwania w trybie natychmiastowym zagrożeń spowodowanych uszkodzeniem wiat i innych urządzeń przystankowych na skutek kolizji drogowych, wandalizmu lub działania sił przyrody, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pasażerów oczekujących na przystanku - zgłoszonych telefonicznie przez Zamawiającego, Straż Miejską, Policję i Urząd Miejski - lub zabezpieczenie ich, w razie braku możliwości  natychmiastowego usunięcia zagrożeń.

IV.   Rozliczenie prac

Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca złoży Zamawiającemu:

- zestawienie prac wykonanych w ramach ryczałtu,

- rozliczenie z zakupionych i zabudowanych (zużytych) materiałów drobnych w ramach ryczałtu,

- zestawienie prac wykonanych poza ryczałtem,

- rozliczenie z zakupionych i zabudowanych (zużytych)  materiałów poza ryczałtem.

W/w wykazy i rozliczenia wraz z protokołami odbioru potwierdzającymi wykonanie prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca.

Wykonawca zobowiązany jest okazać do wglądu Zamawiającemu faktury za zakupione materiały.